|  |  | Curso de TeSP em Programação de Sistemas de Informação Metodologias de Desenvolvimento de Software (MDS) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ano Letivo 2020/2021 |  |  | 1º Ano, 2º Semestre |
| Projeto de MDS |  |  |  |

Relatório de acompanhamento do

Projeto de Desenvolvimento de Aplicações

| Grupo: PL2-X | Docente: Diana Santos |
| --- | --- |
| Nº 2211874 | João Jesus |
| Nº 2212631 | Marco Harbuzyuk |

ÍNDICE

Índice de Figuras	4

Índice de Tabelas	5

1	Introdução	6

1.1	Sumário executivo	6

2	Especificação do Sistema	7

2.1	Definição da Lógica de Negócio	7

2.2	Análise de Impacto	7

2.3	Análise Concorrencial	8

2.3.1	WinRest	8

2.3.2	ZS REST	9

2.3.3	WinGest	10

2.3.4	Comparação dos Sistemas	11

2.3.5	Enquadramento da análise concorrencial no SI	11

2.4	Wireframes/Mockups	12

3	Scrum	17

3.1	Aplicação do Scrum ao Projeto	17

3.2	Stakeholders e Scrum Team	17

3.3	User Stories	18

3.4	Sprints	19

3.4.1	Sprint 1 (2 de março de 2022 a 16 de março de 2022)	19

3.4.2	Sprint 2 (16 de maio de 2022 a 30 de maio de 2022)	20

3.4.3	Sprint 3 (30 de maio de 2022 a 13 de junho de 2022)	22

3.4.4	Sprint 4 (13 de junho de 2022 a 27 de junho de 2022)	25

3.5	Retrospective Summary do Projeto	27

4	Conclusões	28

# Índice de Figuras

Figura 1 – Wireframe/Mockup do ecrã principal	12

Figura 2 – Wireframe/Mockup da gestão de clientes	13

Figura 3 – Wireframe/Mockup da gestão individual de restaurante	14

Figura 4 – Wireframe/Mockup da gestão de menu do restaurante	15

Figura 5 – Wireframe/Mockup da gestão global de restaurantes	16

# Índice de Tabelas

Tabela 1 – Descrição do WinRest	8

Tabela 4 – Resumo das características dos Sistemas concorrenciais	11

Tabela 5 – Identificação e funções dos Stakeholders e Scrum Team	17

# Introdução

Este projeto consiste na colaboração entre as disciplinas de Desenvolvimento de Aplicações (DA) e Metodologias de desenvolvimento de software (MDS), e consiste na criação de uma aplicação que consiste na gestão de uma cadeia de restaurantes, onde, na disciplina de MDS, será tratada a parte de análise, planeamento e desenho do projeto enquanto que na disciplina de DA será tratada toda a parte de desenvolvimento do mesmo, como a programação e concretização das funcionalidades, bem como a realização de testes na aplicação.

## Sumário executivo

Nesta secção será feita uma pequena descrição das 4 grandes secções deste projeto:

- A secção 2 tem como objetivo uma análise de aplicações existentes com funcionalidades parecidas, em conjunto com impacto da aplicação por nós desenvolvido. Esta secção também apresentará uma análise dos requisitos da aplicação.

- A secção 3 tem como objetivo apresentar a wireframe do projeto, o diagrama de classes e metodologias de desenvolvimento da aplicação bem como a divisão de responsabilidades entre os membros do grupo e possíveis desvios no processo.

- A 4ª e última secção apresentará as conclusões retiradas na realização deste projeto.

# Especificação do Sistema

Esta secção tem como objetivo a analise do impacto da nossa aplicação no mercado e sua concorrência. Esta secção também abrange a definição da lógica de negócio adotada no projeto, bem como apresentar protótipos de design do website sob a forma de wireframes.

## Definição da Lógica de Negócio

Este projeto consiste na criação de uma aplicação que consiste na gestão de uma cadeia de restaurantes. A Aplicação contém 5 páginas principais. A página de gestão do menu dos restaurantes, gestão individual do restaurante, gestão global de restaurantes, gestão de clientes, e a página principal. A página de gestão dos menus dos restaurantes serve para poder adicionar eliminar ou alterar o menu de certo restaurante da cadeia, a página de gestão individual do restaurante serve para poder adicionar remover ou alterar trabalhadores de certo restaurante, a pagina de, gestão global de restaurantes serve para adicionar remover ou alterar restaurantes á cadeia de restaurantes, a página de gestão de clientes serve para adicionar apagar ou alterar um cliente e a pagina principal tem 5 atalhos, sendo estes para a gestão de clientes, gestão de pedidos, seleção de restaurantes, menu restaurantes e a gestão restaurantes em que as funcionalidades destes foram acabadas de ser descritas.

## Análise de Impacto

De forma geral as aplicações de gestão de restaurantes vieram afetar clientes e empresas de diversas formas.

Pontos positivos:

- Fácil organização de pedidos e menus do restaurante ou dos diversos.

- Permitem conhecer o negócio em detalhe, em função da análise de relatórios.

- Presença numa app de reservas e pedidos online, gratuita para os consumidores.

Pontos negativos:

- Dificuldade em utilizar para quem não tiver formação.

- Interfaces muitas das vezes retrógradas.

- Necessidade de hardware externo e potente.

## Análise Concorrencial

### WinRest

| Nome: | WinRest |
| --- | --- |
| Site: | https://pt.winrest360.com/booking-all/ |
| Descrição: | O WinRest 360 é a solução que permite operar com sucesso, o negócio da restauração, através de uma gestão Integrada de várias funcionalidades, num mercado altamente concorrencial e competitivo. |
| Vantagens: | O WInRest centraliza e integra todos os pedidos no POS, conduta a possibilidade de ativar e desativar os players (utilizador) a qualquer momento, disponibiliza uma operação de entrega fiável, ágil e automatizada, aumenta a produtividade, reduz erros e aumenta a receita, permite conhecer o negócio em detalhe, em função da análise de relatórios e apresenta outra alternativa de delivery, de forma a baixar os custos c/ as atuais plataformas. |
| Desvantagens: | Preço demasiado elevado. |
| O que falta: | Baixa no preço da Aplicação. |

Tabela 1 – Descrição do WinRest

### ZS REST

| Tabela 2 – Descrição do ZS BMS |  |
| --- | --- |
| Nome: | ZS REST |
| Site: | https://www.zonesoft.pt/conteudo.php?id=10 |
| Descrição: | A plataforma ZS REST, interligada com todas as soluções de software da Zone Soft, permite gerir qualquer negócio remotamente e ainda emitir o SAFT de forma descomplicada. |
| Vantagens: | O ZS REST tem um único BackOffice de gestão de produtos e preços e este pode ser gerido online, a informação gerada pelos pontos de venda é sincronizada em tempo real, armazenada na cloud, sem custos adicionais, plataforma de fidelização integrada nos softwares Zone Soft permite aos clientes obter vantagens num conjunto alargado de pontos de venda e tornar o seu negócio alvo da atenção de milhares de pessoas. |
| Desvantagens: | É preciso um computador com qualidade acima da média para rodar a aplicação e fazer de servidor. |
| O que falta: | Um manual de ajuda mais interativo. |

### WinGest

| Tabela 3 – Descrição do WinGest |  |
| --- | --- |
| Nome: | WinGest |
| Site: | http://www.wingest.com/ |
| Descrição: | O WinGest permite a gestão de qualquer negócio de forma dinâmica e segura com módulos sectoriais para se adaptarem a sua necessidade. |
| Vantagens: | O WinGest tem vários módulos para cada tipo de negócio estes sendo muito bem otimizados, tem boa reputação e adaptável. |
| Desvantagens: | User Interface muito pouco interativa. |
| O que falta: | Melhorar a User Interface para melhorar a velocidade e usabilidade da aplicação. |

### Comparação dos Sistemas

De seguida vamos fazer a comparação dos três sistemas escolhidos:

| Características | WinGest | ZS REST | WinRest |
| --- | --- | --- | --- |
| Fácil uso | 1 | 3 | 2 |
| Interface | 1 | 3 | 2 |
| Features | 3 | 1 | 2 |
| Fácil Montagem | 3 | 1 | 2 |

Tabela 4 – Resumo das características dos Sistemas concorrenciais

### Enquadramento da análise concorrencial no SI

Fazer esta análise concorrencial foi muito importante pois ficamos a saber as aplicações que já existem no mercado, as suas vantagens e desvantagens tirando o melhor de cada uma para o nosso projeto, estes 3 sistemas foram escolhidos porque são licenciados em Portugal, são distintos em termos de funcionalidades e interface e assim conseguimos tirar mais vantagens desta análise.

## Wireframes/Mockups

Página Principal:

Figura 1 – Wireframe/Mockup do ecrã principal

Página de gestão dos clientes:

Figura 2 – Wireframe/Mockup da gestão de clientes

Página da gestão individual de restaurantes:

Figura 3 – Wireframe/Mockup da gestão individual de restaurante

Página da gestão do menu de restaurante:

Figura 4 – Wireframe/Mockup da gestão de menu do restaurante

Página da gestão global de restaurantes:

Figura 5 – Wireframe/Mockup da gestão global de restaurantes

# Scrum

Nesta secção iremos falar do Scrum como controlo e gestão do nosso projeto.

## Aplicação do Scrum ao Projeto

Neste projeto foi utilizado o Scrum como tecnologia ágil em presença digital e foram feitas diversas reuniões como daily meetings todos os dias durante 15 min, decorreram também reuniões para fazer o sprint Planning e o sprint Backlog, quando isto estava tudo tratado a development team iria trabalhar no sprint e fazer o trabalho.

## Stakeholders e Scrum Team

Tabela 5 – Identificação e funções dos Stakeholders e Scrum Team

|  | Nome | Funções |
| --- | --- | --- |
| Cliente | Davide Francisco | - Utilizar a aplicação. - Analisar a aplicação. |
| Product Owner | João Pedro Jesus | - Definir as funcionalidades do produto. - Ajustar funcionalidades e prioridades a cada Sprint, conforme necessário. - Garantir que o Backlog do Produto seja visível, transparente e claro para todos. |
| Scrum Master | Diana Santos | - Liderar reuniões do Scrum e fornecer suporte à equipe durante o planejamento e a execução do Sprint. - Fazer coaching para as equipes. |
| Development Team | João Pedro Jesus Marco Harbuzyuk | - Fazer tudo da aplicação como design e programação. |

## User Stories

| Título: US1 – O trabalhador pode registar clientes. | SP: 3 |
| --- | --- |
| Descrição: Como utilizador devo ser capaz de registar clientes para que possa guardar as suas informações. Critérios de Aceitação: - Eu quero poder registar um número ilimitado de Clientes. - Não pode haver um cliente com o mesmo NIF. |  |
| Título: US2 – O trabalhador pode atualizar as informações do cliente. | SP: 5 |
| Descrição: Como utilizador devo ser capaz de modificar as informações do cliente para que mantenha as informações atualizadas. Critérios de Aceitação: - Eu quero poder atualizar os dados de um número ilimitado de clientes. |  |
| Título: US3 – O trabalhador pode remover clientes. | SP: 3 |
| Descrição: Como utilizador devo ser capaz de remover clientes para que mantenha as informações do restaurante atualizadas. Critérios de Aceitação: - Eu quero poder remover um número ilimitado de clientes. |  |
| Título: US4 - O trabalhador pode registar restaurantes | SP: 5 |
| Descrição: Como utilizador devo ser capaz de registar restaurantes para que mantenha as informações da aplicação atualizadas. Critérios de Aceitação: - Eu quero poder registar um número ilimitado de restaurantes. |  |
| Título: US5 - O trabalhador pode gerir menus | SP: 3 |
| Descrição: Como utilizador devo ser capaz de gerir os menus dos restaurantes para que mantenha as informações do restaurante atualizadas. Critérios de Aceitação: - Eu quero poder gerir os menus de todos os restaurantes. |  |
| Título: US6 - O trabalhador pode gerir métodos de pagamentos | SP: 3 |
| Descrição: Como utilizador devo ser capaz de registar diversos métodos de pagamento para que os clientes tenham diversas formas de pagar. Critérios de Aceitação: - Eu quero poder adicionar um numero ilimitado de métodos de pagamento.. |  |

## Sprints

### Sprint 1 (2 de março de 2022 a 16 de março de 2022)

De seguida encontram-se descritos os principais eventos Scrum da Sprint 1.

#### Sprint Planning

| Data: | 2 de março de 2022 |
| --- | --- |
| Sprint Backlog: |  |

#### Daily Meetings (1 por semana)

| Data: | 2 de março de 2022 |
| --- | --- |
| João Jesus: - O que vai fazer esta semana: Criação do repositório no Git Hub e Analise concorrencial. - Dificuldades que prevê: Nada. Marco Harbuzyuk: - O que vai fazer esta semana: Nada. - Dificuldades que prevê: Nada. |  |

| Data: | 9 de março de 2022 |
| --- | --- |
| João Jesus: - O que fez na semana anterior: Criação do repositório no Git Hub e Analise concorrencial. - O que vai fazer esta semana: Nada. - Dificuldades que prevê: Nada. Marco Harbuzyuk: - O que fez na semana anterior: Nada. - O que vai fazer esta semana: Nada. - Dificuldades que prevê: Nada. |  |

#### Sprint Retrospective

| Data: | 16 de março de 2022 |
| --- | --- |
| Conclusões: - Esquecimento de atualizar o jira ao longo das semanas. |  |

### Sprint 2 (16 de maio de 2022 a 30 de maio de 2022)

De seguida encontram-se descritos os principais eventos Scrum da Sprint 2.

#### Sprint Planning

| Data: | 16 de maio de 2022 |
| --- | --- |
| Sprint Backlog: |  |

#### Daily Meetings (1 por semana)

| Data: | 16 de maio de 2022 |
| --- | --- |
| João Jesus: - O que vai fazer esta semana: Definição da Lógica de Negócio, Análise de impacto. - Dificuldades que prevê: Achar pontos positivos e negativos para a Analise de impacto. Marco Harbuzyuk: - O que vai fazer esta semana: Levantamento Preliminar de User Stories. - Dificuldades que prevê: Apresentação bem estruturada. |  |

| Data: | 23 de maio de 2022 |
| --- | --- |
| João Jesus: - O que fez na semana anterior: Definição da Lógica de Negócio, Análise de impacto. - O que vai fazer esta semana: Wireframes V1. - Dificuldades que prevê: Nada. Marco Harbuzyuk: - O que fez na semana anterior: Levantamento Preliminar de User Stories. - O que vai fazer esta semana: Apresentação. - Dificuldades que prevê: Construir uma apresentação com pouco texto e bem estruturada. |  |

#### Sprint Retrospective

| Data: | 30 de maio de 2022 |
| --- | --- |
| Conclusões: - Esquecimento de colocar as story points no início. - Atualizamos o jira só no final do sprint. |  |

### Sprint 3 (30 de maio de 2022 a 13 de junho de 2022)

De seguida encontram-se descritos os principais eventos Scrum da Sprint 3.

#### Sprint Planning

| Data: | 30 de maio de 2022 |
| --- | --- |
| Sprint Backlog: |  |

#### Daily Meetings (1 por semana)

| Data: | 30 de maio de 2022 |
| --- | --- |
| João Jesus: - O que vai fazer esta semana: Nada. - Dificuldades que prevê: Nada. Marco Harbuzyuk: - O que vai fazer esta semana: Registo de clientes e atualizar informações dos clientes. - Dificuldades que prevê: Nada. |  |

| Data: | 6 de junho de 2022 |
| --- | --- |
| João Jesus: - O que fez na semana anterior: Nada. - O que vai fazer esta semana: Nada. - Dificuldades que prevê: Nada. Marco Harbuzyuk: - O que fez na semana anterior: Registo de clientes e atualizar informações dos clientes. - O que vai fazer esta semana: Remoção de clientes. - Dificuldades que prevê: Nada. |  |

#### Sprint Retrospective

| Data: | 13 de junho de 2022 |
| --- | --- |
| Conclusões: - Esquecimento de colocar as story points no início. - Atualizar o jira só no final do sprint. |  |

### Sprint 4 (13 de junho de 2022 a 27 de junho de 2022)

De seguida encontram-se descritos os principais eventos Scrum da Sprint 4.

#### Sprint Planning

| Data: | 13 de junho de 2022 |
| --- | --- |
| Sprint Backlog: |  |

#### Daily Meetings (1 por semana)

| Data: | 13 de junho de 2022 |
| --- | --- |
| João Jesus: - O que vai fazer esta semana: Trabalhador Registar restaurantes e trabalhador gerir menus. - Dificuldades que prevê: Gerir os menus de cada restaurante. Marco Harbuzyuk: - O que vai fazer esta semana: Retrospective Summary. - Dificuldades que prevê: Nada. |  |

| Data: | 20 de junho de 2022 |
| --- | --- |
| João Jesus: - O que fez na semana anterior: Trabalhador Registar restaurantes e trabalhador gerir menus. - O que vai fazer esta semana: Trabalhador Gerir métodos de pagamento. - Dificuldades que prevê: Nada. Marco Harbuzyuk: - O que fez na semana anterior: Retrospective Summary. - O que vai fazer esta semana: Conclusões. - Dificuldades que prevê: Nada. |  |

#### Sprint Retrospective

| Data: | 27 de junho de 2022 |
| --- | --- |
| Conclusões: - Esquecimento de colocar as story points no início. - Primeira semana esquecemo-nos de atualizar o jira. |  |

## Retrospective Summary do Projeto

| Things that went well |  |
| --- | --- |
| - Organização e distribuição do trabalho entre os membros do grupo. - Pesquisa de informação útil para fazer o projeto. |  |
| Things that could have gone better |  |
| - Programação em geral do projeto. - Gestão de branches no GitHub. - Verificações. |  |
| Things that surprised us |  |
| - As enumeras utilidades que a linguagem de programação C# possibilita. |  |
| Lessons learned |  |
| - Começar o projeto com mais tempo de antecedência. - Pedir ajuda a quem nos possa ajudar. |  |
| Final Thoughts |  |
| Things to keep: - Organização e distribuição do trabalho entre os membros do grupo são muito importantes. - Pesquisa de informação útil para fazer enquanto se faz o projeto facilita imenso o desenvolvimento do mesmo. Things to change: - Gestão em geral do GitHub. - Verificações mais solidas. - Começar o projeto com mais antecedência. |  |

# Conclusões

Este projeto foi muito interessante de desenvolver pois os diversos membros do grupo estavam empenhados em o realizar e ajudaram-se mutuamente para o bom funcionamento do desenvolvimento do mesmo e também a linguagem de programação usada é complicada o que faz com que a qualidade do projeto não tenha sido como o esperado. Com este projeto aprendemos que as verificações por mais que os programadores testem á sempre trabalho a fazer pois senão o programa pode explodir o que não é uma experiência boa para o utilizador.

Os sprints discorreram todos como planeados no JIRA e não houve desvios pois todos os membros do grupo fizeram as suas partes a horas, mas não foi tudo um mar de rosas pois a utilização do GitHub não foi como esperávamos e só usamos o mesmo bem no final do projeto, também faltaram algumas coisas no projeto como a apresentação do menu  e trabalhador na fatura que o cliente pode escolher em resgatar em formato .txt, algumas verificações importantes e algumas falhas na programação do projeto que não estão corretas. Em suma apesar de todas as dificuldades e peripécias foi um projeto que nos gerou diversos conhecimentos sobre c# e como trabalhar em equipa usando uma metodologia ágil neste projeto o JIRA.